# Ficha de seguimiento semanal

## Datos del equipo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Información general | Componentes del equipo | |
| Nombre del equipo: SAMAify | 1 | Adrian Danlos |
| Reto: 1 | 2 | Sergio Zulueta |
| Coordinador: Adrián Danlos | 3 | Aritz Martinez |
| Semana: 1 | 4 | Miguel Barros |
| 5 |  |

## Control de asistencia

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Lunes | | | | | | Martes | | | | | | Miércoles | | | | | | Jueves | | | | | | Viernes | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Componente | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P: Puntual – R: Retraso – F: Falta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizado | ¿Estaba planificado? | | |
| S | N | ¿Por qué se ha hecho sin estar planificado? |
| Crear una estructura en github para no tener problemas entre los miembros del equipo | X |  |  |
| Definir cuál será el objetivo en la primera versión | X |  |  |
| Crear el principio de la hoja de estilos | X |  |  |
| Dividirnos la parte de la maquetación de nuestra página web | X |  |  |
| Boceto sobre la interfaz de nuestra página web | X |  |  |
| Reunión con los de ARI para resolver dudas y clarificar los objetivos a cumplir en el reto | X |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dificultades encontradas | Soluciones | Tareas bien realizadas |
| Entender cómo podemos conectar nuestra página web con su autómata y su base de datos | Realizar la reunión con los de ARI para aclarar todas las dudas que nos surgían sobre su parte | Nos hemos organizado muy bien, hemos definido los objetivos y repartido las tareas sin ningún problema, además de hacerlo rápido para poder trabajar cuanto antes |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Firmas | | | | |
| Nombre: Adrian Danlos | Nombre: Aritz Martinez | Nombre: Sergio Zulueta | Nombre: Miguel Barros | Nombre: |