# Ficha de seguimiento semanal

## Datos del equipo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Información general | Componentes del equipo | |
| Nombre del equipo: SAMAify | 1 | Adrian Danlos |
| Reto: 1 | 2 | Sergio Zulueta |
| Coordinador: Adrián Danlos | 3 | Aritz Martinez |
| Semana: 2 | 4 | Miguel Barros |
| 5 |  |

## Control de asistencia

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Lunes | | | | | | Martes | | | | | | Miércoles | | | | | | Jueves | | | | | | Viernes | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Componente | 1 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 3 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P: Puntual – R: Retraso – F: Falta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizado | ¿Estaba planificado? | | |
| S | N | ¿Por qué se ha hecho sin estar planificado? |
| Finalizar los html con su correspondiente CSS y dándole alguna que otra funcionalidad. | X |  |  |
| Conectarnos con el autómata de prueba | X |  |  |
| Poder intercambiar datos con el autómata | X |  |  |
| Reunión con el equipo de ARI | X |  |  |
| Pequeñas probaturas con el equipo de ARI | X |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dificultades encontradas | Soluciones | Tareas bien realizadas |
| Nos ha sido muy complicada conectarnos con el autómata de prueba ya que nunca habíamos probado nada parecido a eso. | Investigar e indagar en el programa hasta entender como había que hacer todo | Los html bien acabados con su CSS y el poder conectarnos con el autómata para recibir datos |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Firmas | | | | |
| Nombre: Adrian Danlos | Nombre: Aritz Martinez | Nombre: Sergio Zulueta | Nombre: Miguel Barros | Nombre: |